ПЛАН

комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов   экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального

хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2007-2008 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Объекты экономики района и социально-культурной сферы |
| 1 | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2 | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль-октябрь | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3 | Разработка системы и схемы работы с поставщиками энергоресурсов, заключение договоров и обеспечение своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4 | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5 | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | май-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в потребных объемах. | До 1 октября | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| II Управление образования и молодежной политики |
| 1 | Произвести промывку внутренних систем и котлов в школах и дошкольных учреждениях с центральным отоплением | Июль- август | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями |
| 2 | Ремонт, замена тепловых сетей: 1. Ахматовская СОШ – 140 п.м. 2. Ив.-Ленинская СОШ – 30 п.м. 3. Алтышевская СОШ – 20 п.м. 4. Миренская СОШ – 40 п.м | Июль -«- -«- -«- | Директора школ, управление образования |
| 3 | Замена труб водоснабжения 1. Первомайский детский сад – 30п.м. 2. Чуварлейская СОШ – 80 п.м. 3. Ахматовская СОШ -5 п.м. | Август -«- -«- | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 4 | Ремонт канализации 1. Ахматовская СОШ 2. Кувакинская гимназия – 80 п.м. | Июнь Август | Директора школ, управление образования |
| 5 | Замена отопительных котлов 1. Ив. – Ленинская СОШ (замена 2-х секций КЧМ-5) 2. Сурско – Майданская ООШ (замена 2-х теплообменников, котлов «Хопер – 100» | Август Август | Директора школ, управление образования |
| 6 | Замена, устройство газового оборудования 1. Замена клапана – отсекателя в котельной Ахматовской СОШ 2. Установка приборов СОУ-1 в Кувакинской гимназии, Междуреченской СОШ, Ахматовской СОШ и Сурско – Майданской ООШ (в газифицированных котельных) | Июнь Июнь Август | Директора школ, управление образования |
| 7 | Приобретение и установка центробежных насосов в Староайбесинской СОШ и Чуварлейской СОШ | Июль- Сентябрь | Директора школ, управление образования |
| 8 | Ремонт электроосвещения 1. Ремонт кабельной линии Ахматовской СОШ 2. Замена электросчетчиков в Октябрьском детском саду, Первомайская СОШ, Стемасский детский сад | Июнь Июнь | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 9 | Общестроительные работы 1. Ремонт кровли: Алтышевская ООШ; Чуварлейская СОШ; Чуварлейский МДОУ; Новоайбесинская СОШ 2. Ремонт фасада Иваньково – Ленинской СОШ 3. Ремонт галереи Восходской ООШ 4. Замена полов: Алтышевская СОШ; Первомайский МДОУ | Июнь – Август Июль Июнь – Август Июль | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 10 | Текущий косметический ремонт школьных и дошкольных учреждений | Июль Август | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 11 | Замена АПС: Атратский МДОУ, Первомайский МДОУ Замер сопротивления изоляции электропроводки всех образовательных учреждений | Июнь- Август | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 12 | Произвести ревизию центробежных насосов в котельных, перемотку сгоревших электродвигателей | Июль-август | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 13 | Произвести работы по проверке замера сопротивления изоляции электропроводки, пожарной сигнализации, зарядке огнетушителей. | Август-сентябрь | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 14 | Обеспечить запасом твердого топлива школы и детские дошкольные учреждения в размере не менее 50 % годовой потребности, запасом дров для печного отопления. | Июнь-сентябрь | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 15 | Обеспечить текущий и косметический ремонт школ и детских дошкольных учреждений, комплектование учреждений образования недостающим оборудованием, инвентарем, первичными средствами пожаротушения | Июнь-август | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 16 | Произвести проверку готовности учреждений образования к новому учебному году, работы в осенне-зимний период с оформлением актов готовности | Август | Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, управление образования |
| 17 | Ремонт кровли МОУ «Новоайбесинская СОШ» | Июнь-июль | Директор школы, управление образования |
| 18 | Ремонт кровли МОУ «Чуварлейская СОШ» | Июнь-июль | Директор школы, управление образования |
| 19 | Косметический ремонт учебных классов МОУ «Атратская СОШ» | Июнь-июль | Директор школы, управление образования |
| 20 | Перевод котельной на газ МОУ «Алтышевский детский сад «Солнышко» | июнь | Управление образования, заведующий дошкольным учреждением |
| 21 | Устройство АПС в МОУ «Стемасская СОШ» | До 1 сентября | Директор школы, управление образования |
| 22 | Замена центробежных насосов МОУ «Миренская СОШ», МОУ «Атратская «СОШ» | До 1 сентября | Директора школ, управление образования |
| 23 | Устройство электронагревателей «МДОУ «Первомайский детский сад «Солнышко», МОУ «Кувакинская гимназия», МОУ «Чуварлейская СОШ» | В течение года | Директора школ, заведующий дошкольным учреждением, управление образования |
| III МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 1 | Ремонт рентгеновского кабинета | Май-октябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 2 | Ремонт здания роддома | Июнь-октябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 3 | Замена водопровода в хирургическом корпусе и на пищеблоке длиной 80 м | Май-октябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 4 | Замена бойлера в теплоузле терапевтического корпуса | Сентябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 5 | Монтаж водонагревательных приборов в роддоме и хирургическом корпусе | Июнь-август | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 6 | Реконструкция и перевод котельных на газовое отопление сельских врачебных амбулаторий в с. Старые Айбеси, п.Анютино | Июнь-октябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 7 | Промывка и опресовка отопительной системы во всех отделениях, роддоме, СВА | Июль-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 8 | Профилактический ремонт печей и котлов во всех медпунктах и ФАПах | Июнь-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 9. | Заготовка топлива и оформление лимита на газ для обеспечения лечебно профилактических учреждений на весь отопительный период | Июль-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 10. | Текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений | постоянно | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 11. | Замена водопроводов: Иваньково-Ленинская СВА – 30м Алтышевская СВА – 20м Кувакинская больница – 40м, ремонт артскважины и башни Рожновского | Июль-август | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 12 | Замена ветхих тепловых сетей – 120м и ветхих водопроводных сетей – 165м | Июнь-сентябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 13 | Замена неисправного котла в Иваньково-Ленинской СВА | Июль | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| IV Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 1 | Газификация котельной Октябрьского, Кирского, Атратского СДК | Июнь-июль | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Ревизия отопительных систем | Июль | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Ремонт кровли Чуварлейского, Стемасского, Иваньково-Ленинского СДК | Июль-сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4 | Профилактическая работа в котельных СДК в с. Иваньково-Ленино, Миренки, Ичиксы, Атрать, п. Киря. | Июнь-август | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| V. МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 1 | Гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов | август-сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 2 | Ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов | июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 3 | Замена запорной арматуры в системах отопления жилых домов и систем трубопровода теплоснабжения | июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 4 | Ремонт и утепление дверей подъездов жилых домов | июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 5 | Ремонт и замена негодных трубопроводов теплоснабжения жилых домов | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 6 | Ремонт и обмуровка печей отопления и дымоходов в жилых домах | Август-сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 7 | Проверка состояния дымо- и газоходов, вентканалов на отвод продуктов сгорания | Сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 8 | Проверка объектов электроснабжения на предмет сопротивления изоляции | Сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 9 | Приобретение и монтаж дополнительных источников теплоснабжения | Август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 10 | Разработка соответствующей документации для получения лицензии на право эксплуатации объектов газопотребления | июль | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 11. | Ремонт и техническое обслуживание объектов теплоснабжения: котельная п. Восход; котельная с. Мирёнки; котельная райадминистрации; | Август-сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 12. | Обучение и аттестация обслуживающего персонала газифицированных котельных. | сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 13. | Оформление документов на право эксплуатации газифицированных котельных в осенне-зимний период. | сентябрь | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 14. | Работа с населением по оплате за оказанные услуги. | постоянно | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района», администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 15. | Реконструкция кровли ул. 40 лет Победы, 112 | июль | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 16. | Ремонт фундамента, устройство отмостки ул. 40 лет Победы, 7 | июль | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района», |
| 17 | Ремонт системы электроосвещения | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 18. | Ремонт вентканалов | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 19. | Ремонт лоджий | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 20 | Обустройство площадок с мусорными контейнерами (ул. Горшенина, 40 лет Победы в г. Алатырь) | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 21 | Ремонт систем водоснабжения и канализации по ул. 40 лет Победы, 110, 114 | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» |
| 22 | Ремонт мягкой кровли жилых домов | Июль-август | МУП «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района», |
| VII Администрация Алатырского района |
| 1. | Замена котла, ревизия и частичная замена задвижек, вентилей, кранов | Июль | Управление по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УРОИ и ЖКХ) |
| 2. | Установить перекачивающий насос в подвале для откачки воды | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 3. | Промывка и опресовка системы отопления | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 4. | Заготовка комплектов для ремонта труб, отводов, сгонов и т.п. | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 5. | Смена огнетушителей в зданиях, топочной, гараже | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 6. | Установить электросчетчик в гараже | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 7. | Косметический ремонт фасадов административных зданий в г. Алатырь, ул. Горшенина, 7, ул. Ленина, 29 | Июнь-июль | УРОИ и ЖКХ |