# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

04.06.2008 г. № 288

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2008 г. № 288

г. Алатырь

О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики и объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

В целях своевременной подготовки отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2008-2009 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Считать подготовку объектов экономики района, социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года первоочередной задачей в работе отраслевых отделов администрации района, предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы.

2. Поручить начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий и рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности обеспечить:

-выполнение намеченного плана комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики района, социально-культурной  сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению;

- создание запасов твердого топлива не менее 80 % от потребности отопительного сезона до 15 октября 2008 года;

- сохранность запасов топлива;

- готовность к переводу котельных на резервный вид топлива и наличие резервного вида топлива;

- получение разрешений на использование природного газа для отопления котельных объектов социально-культурной  сферы и жилого фонда до 1 октября 2008 г.;

- строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

3. Управлению по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района  совместно с отраслевыми отделами администрации района, МУ «Центральная районная больница Алатырского района», МУП ДЕЗ ЖКХ  Алатырского района организовать комиссионную проверку технического состояния отопительных котельных, снабжающих теплом жилые дома и объекты социального назначения с оформлением паспортов готовности в срок до 1 октября 2008 г.

4. Отраслевым управлениям и отделам администрации района, муниципальным учреждениям и предприятиям района организовать подготовку документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов.

5. Начальнику отдела по делам  ГО и ЧС Скоробогатову Н.А. разработать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими  температурами и снегопадами, по обеспечению устойчивой работы энергоснабжения, связи, транспорта и других важных участков жизнеобеспечения населения района.

6. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления к 3 сентября 2008 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы – начальника управления по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Н.Г.Романова.

Глава   администрации                                                                 А.И. Блашенков