### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации  Алатырского района

от 02.06.2009 № 301

ПЛАН

комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов   экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального

хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2009-2010 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Объекты экономики района и социально-культурной сферы |
| 1 | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2 | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль-октябрь | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3 | Организация работы с поставщиками энергоресурсов по заключению договоров и обеспечению своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4 | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5 | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | Май-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в потребных объемах. | До 1 октября | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| II Управление образования и молодежной политики |
| 1. | Провести техническое освидетельствования котлов газифицированных котельных образовательных учреждений. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 2. | Провести ППР котлов газифицированных котельных образовательных учреждений. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 3. | Перед котлами установить датчики давления газа | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 4. | Укомплектовать котельные аптечками установленного образца | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 5. | Произвести поверку манометров и газоанализаторов гос.поверителем | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 6. | Аттестовать в установленном порядке начальника УО Митюнина М. Я. и руководителей образовательных учреждений | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 7. | Провести повторную проверку знаний операторов газовых котельных | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 8. | В МОУ «Восходская ООШ» заменить часть теплотрассы (подача на входе в здание школы) | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |
| 9. | В МДОУ «Восходский д/с «Ромашка» произвести внешний осмотр подземной теплотрассы (участок от школы до входа в здание садика). При необходимости выполнить ремонтные работы | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |
| 10. | В МОУ «Ахматовская СОШ» заменить подземный силовой кабель (участок от подстанции до котельной) | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |
| 11. | В котельной МОУ «Атратская СОШ» произвести ревизию всех водяных задвижек | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |
| 12. | Провести измерения сопротивления изоляции электропроводов, электрооборудования, испытания и проверку заземляющих устройств | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| 13. | Провести техническое обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |
| III МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 1 | Ремонт водопровода в офисе врача общей практики п. Алтышево | июнь | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 2 | Ремонт теплотрассы в офисе врача общей практики п. Алтышево | июль | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 3 | Ремонт колодца офиса врача общей практии п. Киря | август | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 4 | Ремонт системы канализации офисе врача общей практики с. Кувакино | август | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 5 | Ремонт отопления в офисе врача общей практики с. Новые Айбеси | Июль-август | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 6 | Промывка и опресовка отопительной системы во всех лечебных учреждениях | Июль-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 7 | Профилактический ремонт печей и котлов во всех лечебных чрежденииях | Июнь-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 8 | Заготовка топлива и оформление лимита на газ для обеспечения лечебно профилактических учреждений на весь отопительный период | июнь-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 9. | Текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений | постоянно | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 10. | Ремонт водопровода и теплотрассы роддома | Август-сентябрь | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 11. | Ремонт теплотрассы терапевтического корпуса | Август-сентябрь | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 12. | Ремонт крыши поликлиники | август | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 13. | Устройство котельной для отопления терапевтического корпуса и административного здания МУ «Центральная районная больница Алатырского района» | Июнь-сентябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| IV Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 1. | Подготовка к модернизации Октябрьского СДК | июнь- октябрь | Глава Октябрьского сельского поселения (по согласованию) |
| 2. | Опрессовка и промывка систем отопления | июнь | Директора СДК |
| 3. | Сдача на проверку манометров давления, сигнализатор загазованности | июнь | Директора СДК |
| 4. | Проведение аттестации операторов газифицированных котельных | июнь-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5. | Проверка дымоходов, вентканалов, замер сопротивления изоляции объектов | июнь-август | ВДПО (по согласованию) |
| 6. | Приобретение топлива для негазифицированных котельных: - Первомайский СДК – 100 м3 - Новоайбесинский СДК – 70 м3 - Бер-Майданский СДК – 23 м3 - Соловьёвский СК – 12 м3 - Анютинский СДК – 10 т. | июнь - октябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7. | Газификация Атратского СДК | июнь - октябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности, Обновление планов эвакуации, выполнение режима мероприятий | июнь - октябрь | Директора СДК |
| 9. | Обучение ответственных за газовое хозяйство сельских Домов культуры | август | Директора СДК |
| 10. | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых сетей | август | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 11. | Переаттестация ответственных за электрохозяйство | сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12. | Проведение текущего косметического ремонта зданий учреждений культуры Алатырского района | июнь - сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 13. | Работа комиссии по приёмке учреждений культуры к отопительному сезону | сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 14. | Получение разрешения на начало отопительного сезона | До 1 октября | Директора СДК |
| V. МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 1. | Гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов – 9шт в том числе п. Восход – 6 шт с. Миренки – 3шт | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 2. | Ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов – 18 шт в том числе п. Восход – 8 шт с. Миренки – 4 шт в г. Алатырь по ул. Ленина, 29 – 6 шт | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 3. | Замена запорной арматуры в системах отопления жилых домов и систем трубопровода теплоснабжения – 7 шт в том числе п. Восход – 4 шт с. Миренки – 3 шт | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 4. | Ремонт и утепление дверей подъездов жилых домов – 8 шт в том числе п. Восход – 4 шт с. Миренки – 4 шт | август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5. | Ремонт окон и оконных блоков в жилых домах – 8 в том числе п. Восход – 4 шт с. Миренки – 4 шт | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 6. | Утепление теплотрасс – 1,75 км в том числе п. Восход – 1,05 км с. Миренки – 0,7 км | июнь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 7. | Проверка состояния дымо- и газоходов, вентканалов на отвод продуктов сгорания. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 8. | Проверка объектов энергоснабжения на предмет сопротивления изоляции. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 9. | Приобретение и монтаж дополнительных источников теплоснабжения. | март-июль | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 10. | Ремонт и техническое обслуживание объектов теплоснабжения: котельная п. Восход котельная с. Мирёнки | август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 11. | Замена теплообменника в котельной п. Восход | Июнь-июль | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 12. | Замена в п. Восход: ветхих тепловых сетей – 0,05 км водопровода – 2 км внутридомовых систем теплоснабжения – 0,15 км | Июнь-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 13. | Обучение и аттестация обслуживающего персонала газифицированных котельных. | ноябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 14. | Оформление документов на право эксплуатации газифицированных котельных в осенне-зимний период. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 15. | Работа с населением по оплате за оказанные услуги. | постоянно | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| VI Администрация Алатырского района |
| 1. | Ревизия и частичная замена задвижек, вентилей, кранов в системе отопления и водоснабжения | Июль | Управление по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УРОИ и ЖКХ) |
| 2. | Промывка и опресовка системы отопления | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 3. | Заготовка комплектов для ремонта: труб, отводов, сгонов и т.п. | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 4. | Косметический ремонт фасадов административных зданий в г. Алатырь по ул. Горшенина, 7, ул. Ленина, 29 | Июнь-июль | УРОИ и ЖКХ |
| 5. | Передача котельной администрации Алатырского района на баланс МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района | июль | Отдел по экономике, муниципальному имуществу, земельным ресурсам и лесному хозяйству |