Информация в сфере строительства за 10 лет

Газификация

В 2007 г. завершилась газификация района. К настоящему моменту общая протяженность построенных газопроводов по Алатырскому району составляет, газифицировано жилых домов, на природном газу работают котельных. Объем инвестиций в период с 2000 по 2011 гг. в строительство газопроводных сетей по Алатырскому району составил 220 млн. рублей.

Дорожное строительство

В рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 г. № 68 в Алатырском районе Чувашкой Республики в период с 2006 по 2008 год были построены автомобильные дороги к 11 населенным пунктам общей протяженностью 23,67 км.

В 2011 году завершено строительство автомобильной дороги «Калинино-Батырево-Яльчики» - Большое Чеменево - «Шемурша- Сойгино-Алтышево» - дороги соединившая Алатырский и Батыревский районы.

Строились дороги, проходящие в границах населенных пунктов: в с. Явлеи, д. Ялушево, с.Стемасы.

Проводился капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского и местного значения. В том числе при подготовке к проведению Дня Республики в Алатырскому районе были отремонтированы республиканские автодороги «Чебоксары-Сурское», Алатырь-Ахматово-Ардатово», «Аниш» (Ибреси-Алатырь), «Шемурша-Сойгино-Алтышево». За истекший период были построены мосты: в с. Ахматово через р. Алатырь, в с. Злобино и с. Миренки, проводился ремонт мостов в п. Восход и с. Стемасы.

В период с 2001 по 2011 год было построено и реконструировано 44,96 км, капитально отремонтировано 61,96 км автомобильных дорог. Общий объем выделенных средств на дорожное хозяйство составил около 740 млн. рублей (737,4).

«Чистая вода»

В районе реализовывалась программа «Чистая вода». В 2009 году было завершено строительство группового водовода в п. Киря, которое осуществлялось поэтапно с 1999 года. В текущем году завершено строительство разводящих водопроводных сетей по п. Киря протяженностью 25 км.

В 2006-2009 годах построены новые водопроводные сети в с. Иваньково-Ленино протяженностью 17,6 км, в с. Алтышево – 14,3 км. Общий объем инвестиций по данной программе составил 176,5 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 56,9 км водопроводных сетей. На очереди – продолжение реализации данной программы в других населенных пунктах района. В населенных пунктах района ежегодно проводился ремонт существующих систем водоснабжения. В рамках указанной программы в 2005 г. были завершены берегоукрепительные работы в д. Борки на р. Сура. Реализация программы «Чистая вода» будет продолжена

Объекты социальной сферы

В Алатырском районе проводились строительство и ремонт объектов социальной сферы. В 2001 году построена школа в с. Сурский Майдан, в 2004 г. – школа в с. Старые Айбеси, в 2007 г. – Первомайская школа (46, 6 млн. рублей)

В 2005 г. – реконструкция хирургического корпуса МУ «ЦРБ Алатырского района» под детское отделение.

В 2006 г. – Спальный корпус Атратского ПНИ

В 2008 г. – Чуварлейский противотуберкулезный санаторий (2 очередь) (90,2 млн. руб.)

В 2009 г. – ФСК в с. Атрать

С 2009 года в районе осуществляется капитальный ремонт объектов образования, культуры, здравоохранения в рамках программы поддержки комплексной компактной застройки в населенных пунктах района. При этом были отремонтированы объекты социальной сферы в с. Стемасы, Сойгино, Миренки, Чуварлеи, Иваньково-Ленино.

В 2011 г. в рамках программы модернизации здравоохранения был выполнен капитальный ремонт родильного дома, терапевтического отделения и ФАП в с. Явлеи

Всего по данному направлению в период с 2000 по 2011 год было направлено около 400 млн. рублей.

На очереди намечено строительство детского сада в с. Чуварлеи, ремонт Октябрьского ДК и др. объектов.

В 2010 г. осуществлялась электрификация новых улиц в с. Чуварлеи, Сойгино, п. Алтышево.

ИНФОРМАЦИЯ об объемах работ в сфере строительства за 2001-2011 годы по Алатырскому району

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод газопроводов, км |  | 4,1 | 44,83 | 85,5 | 121,2 | 223,3 | 56,8 | 17,4 |  |  |  |  |
| Газифицировано домов, шт |  | 60 | 485 | 1073 | 515 | 371 | 1127 | 375 | 324 | 146 | 143 | 114 |
| Котельные, шт |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| Инвестиции в стр-во газопроводов, млн. руб. |  | 19,2 | 13,1 | 35,2 | 50,5 | 52,7 | 49,1 |  |  |  |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция, км |  | 5,55 | 7,7, 1 мост Ахматово | 1,9 1 мост Злобино | 2,36 | 1,05 | 1 мост Миренки | 7,4 | 11,3 |  | 6,48 | 1,262 |
| Ремонт, км |  | 2,17 | 3,1 | 3,69 | 7,3 | 2 2 моста Стемасы, Восход | 29 | 9,9 | 1,5 | 0,84 | 1,35 | 1,115 |
| Инвестиции |  | 12,4 | 18,3 | 36,1 | 42,6 | 37,2 | 128,9 | 113,4 | 194,1 | 46,8 | 53,1 | 54,5 |
| Ввод жилья, кв.м |  | 7081 | 8161 | 8570 | 10427 | 11991 | 14500 | 15220 | 17000 | 16000 | 16000 | 16389 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод объектов |  |  |  |  |  | Борки берего- укреп. работы |  | Иваньково, 17,6км |  | Алтышево, 14,3км Групповой водовод, Киря |  | Киря, 24,816км |
| Инвестиции в течение года |  | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 5,5 | 5,1 | 20 | 5 | 31,2 | 55,5 | 15,3 | 31 |
| Объекты соц.сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод значимых объектов |  | Школа в с. Сур.Майдан |  |  | Школа с.Ст.Айбеси | ЦРБ детск. отдел. | Атратск. ПНИ | Первом. школа | Чуварл. Санатор. | ФСК Атрать |  | Ремонт роддом, терап. корпус ЦРБ |
| Инвестиции в стр. и ремонт объектов соц.сферы |  | 10,4 | 19,0 | 24,1 | 15,1 | 15,1 | 29,1 | 68,9 | 109 | 60,4 | 13,2 | 44,5 |
| Объем инвестиций, млн. рублей |  | 48 | 57,5 | 99,15 | 162,3 | 206,2 | 333,3 | 362,5 | 583,4 | 375,5 | 394,3 | 472,8 |