Утвержден
протокольным решением Алатырской районной противопаводковой комиссии

от  11.03.2011 г.

План

мероприятий по предупреждению

и ликвидации последствий весеннего паводка на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Мероприятия | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии в сельских поселениях Алатырского района | до 12 марта | Закрепить ответственных лиц. | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. . | Разработать мероприятия по защите от возможного разрушения половодьем мостов, жилых домов, объектов социального назначения, производственных зданий и сооружений | до 12 марта | Очистка оголовок шахт водоотведения, водопропускных труб под автодорогами от снега, наледи, мусора, древесной растительности. Сооружение защитных насыпей для отведения паводковых вод от жилых домов, зданий и сооружений. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), Ибресинского ДРСУ, «Чувашавтодор», ООО фирма «Гарант» (по согласованию), ООО «Успех», ООО АФ «Мордовзерноресурс» |
| 3. | Организовать обследование гидротехнических сооружений, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | до 15 марта | Выезды на места специалистов администрации с целью контроля проведенных мероприятий. | Администрация Алатырского района, главы сельских поселений, руководители организаций (по согласованию). |

| 4. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления |  |  | до15 марта | Организовать защитные насыпи для отведения паводковых вод. | Администрация Алатырского района, главы сельских поселений (по согласованию), ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Провести комплекс санитарно гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заболеваний населения в зоне возможного затопления |  |  | до 18 марта | Обеспечить неснижаемый запас медикаментов экстренной помощи для населения находящегося в зоне возможного затопления. | МУ ЦРБ Алатырского района (по согласованию). |
| 6. | Создать аварийные запасы строительных материалов. Подготовить помещения для вывода из-за возможного затопления скота, ГСМ, семян, кормов и других материальных ценностей |  |  | до 20 марта | Привлечение закрепленной техники (согласно приложению 1) для завоза строительных мероприятий, песка, щебня (согласно приложению 3) | Администрация Алатырского района, руководители организаций (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию). |
| 7. | Установить постоянное наблюдение за состоянием автомобильных дорог, соблюдения правил пользования ими в период паводка, временном ограничении движения транспортных средств и полному прекращению движения при возможности возникновения угрозы разрушения |  |  | на весь период | Круглосуточное дежурство ответственных лиц. | Главы сельских поселений (по согласованию), Алтышевский участок Ибресинского ДРСУ и Порецкое ДРСУ «Чувашавтодор», ООО фирма «Гарант» (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить работу по предупреждению и оповещению населения, отработать эвакуационные мероприятия в населенных пунктах подвергаемых затоплению, определить места приёма, размещения эваконаселения и личного имущества, обеспечение горячим питанием. |  |  | до 15 марта | Организовать в школах и детских садах, отделениях врача общей практики Алатырского района (согласно приложению 2) пункты приема эвакуированного населения. | Главы сельских поселений (по согласованию), директора образовательных и дошкольных учреждений, врачи отделений общей врачебной практики МУ ЦРБ Алатырского района, руководитель ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий» (по согласованию). |
| 9. |  | Обеспечить до начала весенней распутицы завоз товаров первой необходимости для населения района | до 20 марта |  | Организовать завоз продуктов питания в сеть магазинов Алатырского торгового объединения ПО "Чувашпотребсоюз" и индивидуальных предпринимателей | Главы сельских поселений ( по согласованию) Руководители торговых организаций (по согласованию). |
| 10. |  | Обеспечить подготовку плавсредств для перевозки населения в паводковый период | до 20 марта |  | Организовать привлечение плавсредств принадлежащих частным лицам согласно приложению 1. | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 11. |  | Обеспечить поддержание общественного порядка в районах проведения спасательных работ, в местах расселения пострадавшего населения, регулирование автотранспорта, охрану имущества и других материальных ценностей в паводковый период | на весь период |  | Круглосуточное дежурство сотрудников ОВД и ГИБДД по г. Алатырь и Алатырскому району, ДНД сельских поселений для обеспечения правопорядка в населенных пунктах, находящихся в зонах затопления. | Главы сельских поселений ( по согласованию), ОВД и ГИБДД г. Алатырь и Алатырского района (по согласованию). |
| 12. |  | Обеспечение населенных пунктов медикаментами, и развертывание дополнительных койкомест | на весь период |  | Создание запаса медикаментов экстренной помощи, развертывание дополнительных койкомест в неврологическом отделении МУ ЦРБ Алатырского района, обеспечение горячим питанием принимаемого населения. | МУ «ЦРБ Алатырского района» |
| 13. |  | Предусмотреть на проведение вышеуказанных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2011 год финансовые средства из резервного фонда администрации Алатырского района и сельских поселений | на весь период |  | Выделение финансовых средств на приобретение средств для выполнения противопаводковых мероприятий ( согласно приложению 3) | Финансовый отдел администрации Алатырского района МУ «Централизованная бухгалтерия» Алатырского района |