# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ХУШУ

27. 09.2011 г.  № 175

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2011 г.   №175

г. Алатырь

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период 2011-2012 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта в Алатырском районе:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке дорожного хозяйства Алатырского района к работе в зимний период 2011-2012 гг..

2. Управлениям и отделам администрации Алатырского района, подрядным эксплуатационным дорожным организациям (по согласованию) обеспечить выполнение указанного плана мероприятий.

3. Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Алатырском районе:

осуществлять систематический контроль за ходом подготовки дорожного хозяйства района к работе в зимний период;

организовать проведение в октябре месяце т.г. проверки хода подготовки автомобильных дорог общего пользования, имущественного комплекса и подрядных организаций к работе в зимних условиях.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по строительству, развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства  Аладышкина А.И.

Глава администрации                                                                  Н.Г.Романов

Приложение №1

### УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы админи-

страции  Алатырского района

№ 175 от 27.09.2011 г.

#### ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

#### по подготовке дорожного хозяйства Алатырского района

#### к работе в зимний  период  2011 – 2012 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями*, для чего выполнить: - устранение мелких деформаций и повреждений покрытия автодорог; - приведение в работоспособное состояние системы водоотвода и искусственных сооружений; - скашивание травы и вырубку кустарника на обочинах и откосах автодорог; - планировку обочин; - ремонт и установку ограждений, дорожных знаков и автопавильонов. | Подрядные эксплуатационные дорожные организации: ОАО «Чувашавтодор», ООО фирма «Гарант»** | до 10.10.2011 г. |
| 2. | Издать приказы, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке дорожных организаций к работе в зимний период | - “ – “ - | до 01.10.2011 г. |
| 3. | Создать обеспеченность материально-техническими ресурсами для стабильной работы в зимний период для чего необходимо: - произвести ремонт дорожной техники, занятой на работах в зимний период; - создать запас ГСМ для обеспечения стабильной работы техники в зимний период, а также топлива для обогрева производственных и жилых помещений - привести в рабочее состояние базы хранения противогололедных материалов, создать на них запас пескосоляной смеси не менее 70%; - подготовить теплые стоянки техники и помещения для отдыха и обогрева водителей и рабочих; - до начала отопительного сезона произвести наладку и опробование отопительных систем; - привести в рабочее состояние электропроводное хозяйство и средства пожаротушения; - привести в состояние готовности механизированные отряды для борьбы со скользкостью и снежными заносами. | - “ – “ - | до 15.10.2011 г. |
| 4. | Организовать и провести торги на содержание автомобильных дорог местного значения, являющихся собственностью Алатырского района на период 2012-2014 годы | Отдел по строительству, развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | До 15.12.2011 г. |
| 5. | Обеспечить приоритетное и оперативное направление средств на финансирование работ, связанных с подготовкой автодорог к работе в зимних условиях в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2011 и 2012 годы. | Отдел по строительству, развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, финансовый отдел | постоянно |
| 6. | На зимний период из числа ответственных работников дорожных организаций организовать круглосуточное дежурство. | Подрядные эксплуатационные дорожные организации** | постоянно |
| 7. | Организовать центральный диспетчерский пункт при администрации района для оперативной работы в зимних условиях и организовать ежедневный сбор информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог общего пользования в Алатырском районе | Отдел по делам ГО и ЧС | до 15.10.2011 г. |
| 8. | Своевременно заключить договора на содержание автодорог в населенных пунктах сельских поселений на 2011-2012 годы | Главы сельских поселений**, отдел по строительству, развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | До 01.11 2011 г. |
| 9. | Ежемесячно представлять информацию о готовности дорожных организаций и автодорог общего пользования к работе в зимний период | Подрядные эксплуатационные дорожные организации** | до 1 числа каждого месяца |
| 10. | В период установления отрицательных температур ежедневно представлять в центральную диспетчерскую службу РГУ «Чувашупрдор» оперативную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог общего пользования в Алатырском районе | Отдел по делам ГО и ЧС | Ежедневно до 7.00 часов |

* - в пределах лимита финансовых обязательств согласно муниципальных контрактов

** - мероприятия, предусмотренные планом, реализуются по согласованию с исполнителями